| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Основные виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 2 Целинная, д. 53 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 2. | ул. 2 Целинная, д. 55 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 3. | ул. 2 Целинная, д. 56 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости. Частичный ремонт кровли | II - VI квартал |
| 4. | ул. 8 Марта, д. 21 | Частичный ремонт трубопровода холодного водоснабжения | II - VI квартал |
| 5. | ул. Гайдара, д. 57 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 6. | ул. Героев Сталинградской битвы, д.12 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 7. | ул. Добролюбова, д.41 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 8. | ул. Достоевского, д. 42 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 9. | ул. Земнухова, д. 34 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 10. | ул. К.Либкнехта, д. 62 «а» | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 11. | ул. Московская, д. 49 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 12. | ул. Московская, д. 50 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 13. | ул. О.Кошевого, д. 12 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 14. | пер. Сосновый, д. 35 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 15. | Сернурский тракт, д. 8 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 16. | Сернурский тракт, д. 10 «а» | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 17. | Сернурский тракт, д. 11 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 18. | Сернурский тракт, д. 11 «а» | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - III квартал |
| 19. | Красноармейская слобода, д.16 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 20. | Красноармейская слобода, д.23 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |
| 21. | Красноармейская слобода, д.31 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал |

План текущего ремонта

ОАО «ЖЭУК «Заречная» на 2014 г.