План текущего ремонта на 2014 год

ООО «Домоуправление-191».

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровель |
| 1. | ул. В. Интернационалистов, д. 19 | Ремонт мягкой кровли | 204,4 м2 | II-III квартал |
| 2. | ул. Петрова, д. 18 | Ремонт безрулонной кровли | 150 м2 |  |
| 3. | ул. Кирова, д. 11 | Ремонт безрулонной кровли | 15 м2 |  |
| 4. | бул. Чавайна, д. 10 | Ремонт безрулонной кровли | 15 м2 |  |
| Ремонт кровель балконных козырьков |
| 1 | бул. Чавайна, д. 10 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 | II-III квартал |
| 2 | ул. Петрова, д. 14а | Ремонт мягкой кровли | 10 м2 |  |
| 3 | ул. Петрова, д. 18 | Ремонт мягкой кровли | 25 м2 |  |
| 4 | ул. Петрова, д. 18а | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 |  |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | Ремонт мягкой кровли | 15 м2 |  |
| Ремонт фасадов |
| 1. | ул. Кирова, д. 11 | Частичный ремонт межпанельных швов | 80 мп | II-III квартал |
| 2. | ул. В. Интернационалистов, д. 24 | Частичный ремонт межпанельных швов | 40 мп |  |
| 3. | ул. Петрова, д. 18а | Частичный ремонт межпанельных швов | 30 мп |  |
| 4. | бул. Чавайна, д. 10 | Частичный ремонт межпанельных швов | 20 мп |  |
| 5. | бул. Чавайна, д. 11а | Частичный ремонт межпанельных швов | 40 мп |  |
| Благоустройство |
| 1. | бул. Чавайна, д. 10 | Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории |  | II-III квартал |