| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Основные виды работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 2 Целинная, д. 53 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости Сбор и вывоз жидких нечистот | II квартал По графику |
| 2. | ул. 2 Целинная, д. 55 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости Сбор и вывоз жидких нечистот | II квартал По графику |
| 3. | ул. 8 Марта, д. 21 | Частичный ремонт трубопровода холодного водоснабжения | II - VI квартал |
| 4. | ул. Гайдара, д. 57 | Косметический ремонт Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II - VI квартал II квартал |
| 5. | ул. Достоевского, д. 42 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II квартал |
| 6. | ул. Земнухова, д. 34 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | II квартал |
| 7. | ул. К.Либкнехта, д. 62 «а» | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости Частичный ремонт кровли и трубопровода канализации | II квартал II - III квартал |
| 8. | ул. Московская, д. 49 | Откачка жидких нечистот | II - VI квартал |
| 9. | пер. Сосновый, д. 35 | Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости Ремонт тротуаров | II квартал III квартал |
| 10. | Сернурский тракт, д. 10 «а» | Ремонт кровли и перекрытия | II - VI квартал |
| 11. | Сернурский тракт, д. 11 | Ремонт кровли и перекрытия Осмотр печей и поддерживающий ремонт при необходимости | III квартал II квартал |
| 12. | ул. Шевцовой, д. 39 | Производство утепления подъезда (окна, двери) Частичный ремонт эл. проводки | II - III квартал III квартал |
| 13. | Красноармейская Слобода, 16 | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 14. | Красноармейская Слобода, 20в | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 15. | Красноармейская Слобода, 22б | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 16. | Красноармейская Слобода, 23 | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 17. | Красноармейская Слобода, 29 | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 18. | Красноармейская Слобода, 31 | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |
| 19. | Красноармейская Слобода, 48 | Проверка дымоходов Сбор и вывоз жидких нечистот | По графику |

План работ по содержанию и ремонту