Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Коммунальник Куженерского района»

__________________/Казаков С.С./

План работы по выполнению текущего ремонта жилого фонда в 2012 году

| № п\п | Адрес расположения объектов | Наименование работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. заречная 31 | Кирпичная кладка стен приямков | май |
|  | ул. Заречная 33 | Кирпичная кладка стен приямков | май |
|  | ул. Заречная 29 | Кирпичная кладка стен приямков | июнь |
|  | ул. заречная 40 | Кирпичная кладка стен приямков | июнь |
|  | ул. заречная 36 | Кирпичная кладка стен приямков | июнь |
|  | ул. Новая 11 | Кирпичная кладка стен приямков | июль |
|  | ул. Центральная 1 | Кирпичная кладка стен приямков | июль |
|  | ул. центральная 3 | Кирпичная кладка стен приямков | июль |
|  | ул. Заречная 25 | Установка металлических зонтов | июнь |
|  | ул. Заречная 28 | Установка металлических зонтов | июнь |
|  | ул. заречная 30 | Установка металлических зонтов | июль |
|  | ул. Заречная 4 | Установка металлических зонтов | июль-август |
|  | ул. Заречная 36 | Устройство козырьков | март |
|  | ул. Заречная 30 | Устройство козырьков | март |
|  | ул. Заречная 38 | Устройство отмостки | июнь |
|  | ул. Заречная 2 | Изготовление и установка крышек на приямки | март |
|  | ул. Заречная 7 | Изготовление и установка крышек на приямки | март |
|  | ул. заречная 10 | Изготовление и установка крышек на приямки | март |
|  | ул. Заречная 13 | Изготовление и установка крышек на приямки | апрель |
|  | ул. Заречная 15 | Изготовление и установка крышек на приямки | апрель |
|  | ул. Заречная 17 | Изготовление и установка крышек на приямки | апрель |
|  | ул. заречная 19 | Изготовление и установка крышек на приямки | апрель |
|  | ул. заречная 20 | Изготовление и установка крышек на приямки | май |
|  | ул. Заречная 25 | Изготовление и установка крышек на приямки | май |
|  | ул. Заречная 31 | Изготовление и установка крышек на приямки | май |
|  | ул. Заречная 33 | Изготовление и установка крышек на приямки | май |
|  | ул. Заречная 36 | Изготовление и установка крышек на приямки | июнь |
|  | ул. Заречная 39 | Изготовление и установка крышек на приямки | июнь |
|  | ул. Заречная 40 | Изготовление и установка крышек на приямки | июнь |
|  | ул. Совхозная 8 | Изготовление и установка крышек на приямки | июль |
|  | ул. Совхозная 15 | Изготовление и установка крышек на приямки | июль |
|  | ул. Совхозная 21 | Изготовление и установка крышек на приямки | июль |
|  | ул. Совхозная 23 | Изготовление и установка крышек на приямки | июль |
|  | ул. Новая 11 | Изготовление и установка крышек на приямки | август |
|  | ул. Центральная 3 | Изготовление и установка крышек на приямки | август |
|  | ул. Центральная 4 | Изготовление и установка крышек на приямки | август |
|  | ул. Кирова 6 | Изготовление и установка крышек на приямки | август |
|  | ул. Первомайская 3 | Ремонт подъездов | июнь |
|  | ул. Ст. Лебедева 9 | Ремонт подъездов | июнь |
|  | ул. Совхозная 1 | Ремонт подъездов | июль |
|  | ул. Рабочая 18 | Ремонт подъездов | июль |
|  | ул. Совхозная 8 | Ремонт подъездов | август |
|  | ул. Зелёная 8 | Ремонт подъездов | август |
|  | ул. Кирова 6 | Ремонт подъездов | август |
|  | ул. Заречная 14 | Ремонт подъездов | сентябрь |
|  | ул. Новая 11 | Ремонт подъездов | сентябрь |
|  | Ул. Заречная 4 | Ремонт подъездов | сентябрь |
|  | ул. Совхозная 13 | Ремонт конька | май |
|  | ул. Совхозная 17 | Ремонт конька | май |
|  | ул. Заречная 40 | Ремонт кровли | июнь |
|  | ул. Заречная 36 | Ремонт кровли | июнь |
|  | ул. Заречная 29 | Ремонт кровли | июль |
|  | ул. Заречная 12а | Ремонт кровли | июль |
|  | ул. Заречная 23 | Установка металлических дверей | март |
|  | ул. Заречная 17 | Установка металлических дверей | март |
|  | ул. Дружбы 12 | Установка металлических дверей | февраль |
|  | ул. Заречная 13 | Установка металлических дверей | март |
|  | ул. Заречная 18 | Установка металлических дверей | февраль |
|  | ул. Заречная 11 | Установка металлических дверей | май |
|  | ул. Заречная 40 | Установка металлических дверей | май |
|  | ул. Заречная 33 | Установка металлических дверей | июнь |
|  | ул. Кирова 6 | Установка металлических дверей | июнь |
|  | ул. Совхозная 23 | Установка металлических дверей | июль |
|  | Дома жилого фонда | Ремонт остекления подвальных, слуховых и |  |
|  |  | подъездных окон | июнь-сентябрь |
|  | ул. Заречная 31 | Ремонт штукатурки стен приямков | май |
|  | ул. Заречная 33 | Ремонт штукатурки стен приямков | май |
|  | Ул. Заречная 29 | Ремонт штукатурки стен приямков | май |
|  | Ул. Заречная 30 | Ремонт штукатурки стен приямков | июнь |
|  | Ул. Заречная 36 | Ремонт штукатурки стен приямков | июнь |
|  | Ул. Новая 11 | Ремонт штукатурки стен приямков | июнь |
|  | Ул. Новая 13 | Ремонт штукатурки стен приямков | июнь |
|  | Ул. Центральная 1 | Ремонт штукатурки стен приямков | июль |
|  | Ул. Центральная 3 | Ремонт штукатурки стен приямков | июль |
|  | Ул. Центральная 4 | Ремонт штукатурки стен приямков | июль |
|  | Ул. Заречная 4 | Ремонт наружных швов стеновых панелей | июнь |
|  | Ул. Заречная 34 | Ремонт наружных швов стеновых панелей | июнь |
|  | Ул. Заречная 36 | Ремонт наружных швов стеновых панелей | июнь |
|  | Ул. заречная 39 | Ремонт наружных швов стеновых панелей | июль |
|  | Ул. заречная 30 | Ремонт наружных швов стеновых панелей | июль |
|  | Ул. Совхозная 15 | Ремонт цоколя | май |
|  | Ул. Заречная 29 | Ремонт цоколя | июнь |
|  | Ул. заречная 31 | Ремонт цоколя | июнь |
|  | Ул. Новая 11 | Ремонт балконных плит | май |
|  | Ул. Новая 13 | Ремонт балконных плит | май |