План основных работ по текущему ремонту

ООО «Домоуправление-18»

на 2013 год

| № п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Объем работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт кровель |  |  |  |  |
| 1 | ул. Павленко, д. 58 | Ремонт мягкой кровли | 100 м2 | II –III квартал |
| 2 | ул. Павленко д. 3 | Ремонт шиферной кровли | 87 м2 |  |
| 3 | ул. Мичурина, д. 45 | Ремонт мягкой кровли | 74,6 м2 |  |
| 4 | Ул. Медицинская, д.9 | Ремонт мягкой кровли | 24,3 м2 |  |
| 5 | бул. К.Либкнехта, д. 84 | Ремонт шиферной кровли | 45 м2 |  |
| 6 | ул. Кирпичная, д. 9 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 |  |
| 7 | ул. К.Либкнехта.,63 | Ремонт мягкой кровли | 5 м2 |  |
| 8 | ул. Героев Сталинградской битвы, д.34 | Ремонт мягкой кровли | 20 м2 |  |
| 9 | ул. Мира, д. 68 | Ремонт мягкой кровли | 5 м2 |  |
| 10 | ул. Павленко, д. 60 | Ремонт шиферной кровли | 10 м2 |  |
| Ремонт фасадов |  |  |  |  |
| 1 | ул. ГСБ, д. 25 | Ремонт трещины | 10 м2 | II –III квартал |
| 2 | ул. К. Либкнехта, д. 76 | Ремонт крыльца | 2 подъезд |  |
| 3 | ул. ГСБ, д. 36 | Ремонт крыльца | 1 подъезд |  |
| 4 | ул. ГСБ, д. 10 «а» | Ремонт межпанельных швов | 5 м. п. |  |
| 5 | ул. З.Космодемьянской, д. 128 | Ремонт межпанельных швов | 6 м. п. |  |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |
| 1 | ул. Павленко, д. 5 | Ремонт сетей канализации | 1-5под |  |
| 2 | ул. К.Либкнехта, д. 71 | Ремонт сетей канализации | 1-7 под |  |
| 3 | ул. Мира, д. 99а | Ремонт сетей отопления | 1-4 под |  |
| 4 | ул. Мира, д. 66 | Ремонт сетей отопления | Трубопровод с износом более 70 % |  |
| 5 | ул. К. Либкнехта,д. 76 «а» | Ремонт сетей холодного водоснабжения | 1-4 под |  |
| 6 | З. Космодемьянской, д. 126 | Ремонт эл. щитовой | 1шт. |  |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |
| 1 | ул. Л. Шевцовой, д. 9, 11 | Установка малых архитектурных форм | 6 шт. | II квартал |
| 2 | ул. Павленко, д. 60 |  | 6 шт. |  |
| 3 | ул. Мичурина, д. 47 |  |  |  |
| 4 | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 26 |  | 1 шт. |  |
| 5 | ул. Мира, д. 59, 57, 55, 53 |  | 4 шт. |  |
| 6 | ул. Героев Сталинградской битвы, д. 36, 34 |  | 1 шт. |  |
| 7 | ул. К.Либкнехта, д. 71 |  | 4 шт. |  |